Уважаемые организаторы закупки!

В рамках подготовки предложения просим уточнить следующие вопросы:

1. Применимое законодательство

Просим разъяснить, по какому Федеральному закону проводится данная закупка — № 223-ФЗ или № 44-ФЗ? Необходимость уточнения вызвана тем, что на ЭТП указана секция для подачи предложений по 44-ФЗ.

2. Протокол разногласий к Договору

Подтвердите, пожалуйста, предусмотрена ли процедура подписания Протокола разногласий к проекту Договора в случае признания компании победителем закупки? Или иная процедура согласования изменений в проект Договора?

3. Уточнение сроков реализации проекта

В конкурсной документации выявлены расхождения в сроках:

Согласно Приложению №2 к ТЗ «График оказания услуг» и Перечню требований к переходу с «1С:УПП» на «1С:КА»:

подготовка системы к ОПЭ — 01.10.2026–31.10.2026

опытно-промышленная эксплуатация — 01.11.2026–31.12.2026

постпроектное сопровождение — 01.01.2027–30.04.2027

В то же время в Разделе 3.7 Требований к услугам указано:

начало опытно-промышленной эксплуатации — 01.10.2026

начало промышленной эксплуатации — 03.05.2027

Просим разъяснить, какие сроки принимать за основу при формировании предложения?

4. Структура проекта Договора

В проекте Договора обнаружены следующие неточности:

дублируются разделы 4;

отсутствует раздел 6.

5. Пункт 6.2 Договора об ответственности Заказчика:

В пункте 6.2 указано: «Максимальный размер ответственности Заказчика... указанной в Заявке».

Просим уточнить, о какой конкретно Заявке идёт речь (Заявка участника закупки, иная документация)? Уточнение необходимо для корректного определения размера ответственности сторон.